TODO LIST – Dashboard Administrateur

Collect Déchets | Sahelys | Par module | 05 Juin 2026

Légende :	[FAIT]	[A FAIRE]	[COMMENTE]	[PARTIEL]	[PERSPECTIVE]

MODULE 1 – Tableau de Bord (KPIs & Vue d’ensemble)

| # | Etat | Tache | Description | Fichier | Priorite | Commentaire |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A FAIRE | Lier alertes recentes | Section vide. Relier incidents[] au chargement de la page | admin-dashboard.ts ngOnInit | HAUTE | loadAllSignalements() deja appele |
| 2 | COMMENTE | KPI Revenus totaux | Card commentee. Endpoint financier backend a creer | admin-dashboard.html L.148 | MOYENNE | Depend du module Finance Admin (#39) |
| 3 | COMMENTE | KPI Taux conformite | Card commentee. Depend du score conformite agences | admin-dashboard.html L.161 | MOYENNE | Depend tache #8 |
| 4 | PARTIEL | Repartition dechets | Section affichee mais donnees hardcodees. Connecter API | loadWasteStatistics() | MOYENNE | menagers 45%, recyclables 30%, organiques 15% |
| 5 | PARTIEL | Couverture territoriale | Donnees mixtes API + MOCK_CITIES. Unifier vers API | loadZoneStat() | MOYENNE | MOCK_CITIES utilise en fallback |

MODULE 2 – Gestion des Agences

| # | Etat | Tache | Description | Fichier | Priorite | Commentaire |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | FAIT | Pagination cote serveur | page + limit envoyes a l'API, navigation complete | agency.service.ts | FAIT | Fallback count / total / pagination.total |
| 7 | FAIT | Toggle Cartes / Tableau | agenciesViewMode = card ¦ table. Tableau 6 colonnes | admin-dashboard.html | FAIT | Boutons details, contacter, activer |
| 8 | PARTIEL | Score conformite agences | complianceScore = 0. Calcul = taux collecte + incidents | loadAgencyAudits() | HAUTE | Criteres a definir avec le metier |
| 9 | PARTIEL | completionRate & rating agences | Champs affiches mais = 0. Alimenter via API collectes | AgencyAudit interface | HAUTE | collectionsToday aussi = 0 |
| 10 | COMMENTE | Bouton "Auditer" agence | Commente. Creer grille d'audit avec criteres formels | admin-dashboard.html L.636 | HAUTE | Depend score conformite (#8) |
| 11 | COMMENTE | Filtres conformite agences | Filtres Excellent/Bon/Faible commentes (score = 0) | admin-dashboard.html L.528 | MOYENNE | Activer apres tache #8 |
| 12 | A FAIRE | Historique audits par agence | Courbe temporelle du score conformite dans le temps | Nouveau composant | BASSE | Necessite table audit_history en BDD |

MODULE 3 – Gestion des Utilisateurs

| # | Etat | Tache | Description | Fichier | Priorite | Commentaire |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | FAIT | Pagination cote serveur | page + limit envoyes, UI complete (5/10/20/50) | admin.ts + HTML | FAIT | Fallback sur data.length |
| 14 | FAIT | Toggle Cartes / Tableau | usersViewMode = card ¦ table. 5 colonnes tableau | admin-dashboard.html | FAIT |  |
| 15 | FAIT | Boutons actions (tableau+cartes) | Voir / Modifier / Toggle statut / Supprimer | admin-dashboard.html | FAIT | Couleurs bleu/vert/rouge. Toggle pill agrandi |
| 16 | FAIT | Fiche utilisateur (drawer view) | Avatar + badges role/statut, infos grille 2 colonnes | admin-dashboard.html ~L.1802 | FAIT | Section agence conditionnelle |
| 17 | FAIT | Activer / Desactiver compte | PATCH /user/:id status. Mise a jour drawer + liste | admin.ts toggleUserStatus | FAIT | Besoin de Webservice activateUser() |
| 18 | FAIT | Drawer Modifier utilisateur | Formulaire Prenom/Nom/Tel/Adresse. PUT /user/:id | admin-dashboard.html ~L.2007 | FAIT | Email grisce non modifiable |
| 19 | FAIT | Dialog confirmation suppression | Overlay floute, avatar, role, avertissement jaune | admin-dashboard.html ~L.2107 | FAIT | Animation slideUp, irreversible indiqué |
| 20 | PARTIEL | Reinitialiser mot de passe | Bouton Fiche -> POST /user/:id/reset-password | admin.ts + drawer HTML | MOYENNE | BESOIN DE WEBSERVICE Envoie email de reinitialisation |
| 21 | A FAIRE | Historique activite utilisateur | Log connexions, collectes, modifs dans Fiche | admin.ts + drawer HTML | BASSE | Necessite endpoint audit_log backend |

MODULE 4 – Municipalites

| # | Etat | Tache | Description | Fichier | Priorite | Commentaire |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | COMMENTE | Activer onglet Municipalites | HTML present. Retirer commentaire dans tabs[] | admin-dashboard.ts L.297 | HAUTE | 1 seule ligne a decommente |
| 23 | A FAIRE | Toggle + tableau municipalites | Vue tableau + boutons actions (pattern onglet Users) | admin-dashboard.html | MOYENNE | Copier pattern de l'onglet all_users |
| 24 | COMMENTE | Bouton "Auditer" municipalite | Commente. Definir processus d'audit mairie | admin-dashboard.html L.472 | MOYENNE | Depend de la definition metier |

MODULE 5 – Incidents & Signalements

| # | Etat | Tache | Description | Fichier | Priorite | Commentaire |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | FAIT | Affichage incidents | app-signalement reutilise, filtres statut/gravite | admin-dashboard.html L.1269 | FAIT | Composant partage avec agency-dashboard |
| 26 | A FAIRE | Pagination incidents | Toute liste chargee d'un coup. Ajouter page+limit | admin.ts getAllReports | HAUTE | Meme pattern Users (#13) et Agences (#6) |
| 27 | A FAIRE | Assigner un incident | Bouton commente. Formulaire + POST /incident/:id/assign | admin-dashboard.html L.1334 | HAUTE | Liste collecteurs disponibles a afficher |
| 28 | A FAIRE | Sanctions agences | Avertissements niveaux 1/2/3 + suspension auto | Nouveau module | MOYENNE | Lie au score conformite (#8) |

MODULE 6 – Statistiques & Graphiques

| # | Etat | Tache | Description | Fichier | Priorite | Commentaire |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | A FAIRE | Graphique secteurs dechets | Remplacer placeholder par Chart.js / ngx-charts | admin-dashboard.html L.1155 | HAUTE | Librairie recommandee : ng2-charts |
| 30 | A FAIRE | Courbe evolution collectes | 7j / 30j / 12 mois. Remplacer placeholder show_chart | admin-dashboard.html L.1200 | HAUTE | Meme librairie que #29 |
| 31 | A FAIRE | Barres comparatives agences | Top 5 agences par completionRate. Graphique dynamique | admin-dashboard.html L.1178 | MOYENNE | Depend de #9 (completionRate) |
| 32 | COMMENTE | Filtre de periode stats | Selecteur jour/semaine/mois desactive (isDisabled=true) | admin-dashboard.html L.1126 | MOYENNE | Endpoint a adapter avec param period |
| 33 | COMMENTE | Export PDF / Excel statistiques | Bouton commente. jsPDF + html2canvas | exportStatistics() | MOYENNE | Librairie recommandee : jsPDF |
| 34 | A FAIRE | Carte geographique interactive | Zones couverture, densite clients. Leaflet.js | Nouveau composant | BASSE | Donnees GPS des agences a recuperer |

MODULE 7 – Communications

| # | Etat | Tache | Description | Fichier | Priorite | Commentaire |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 | COMMENTE | Activer onglet Communications | HTML present. Retirer commentaire dans tabs[] | admin-dashboard.ts L.314 | HAUTE | 1 seule ligne a decommente |
| 36 | A FAIRE | Envoi directives/alertes API | Connecter sendCommunication() a POST /communications | admin.ts service | HAUTE | Destinataires = liste des agences |
| 37 | A FAIRE | Historique communications | Liste envois statut lu/non lu. GET /communications | loadCommunications() | MOYENNE | Actuellement mock data hardcode |
| 38 | A FAIRE | Alertes SMS automatiques | Envoi auto si incident critique. Orange API BF | admin.ts service | MOYENNE | Orange Money / SMS API Burkina Faso |

MODULE 8 – Finances Admin

| # | Etat | Tache | Description | Fichier | Priorite | Commentaire |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39 | A FAIRE | Dashboard finances consolide | Revenus totaux, par agence/ville, abonnements actifs | Nouveau module | HAUTE | Aucun equivalent Admin n'existe encore |
| 40 | A FAIRE | Suivi paiements en retard | Abonnements impayes/expires, tri par anciennete | Nouveau composant | HAUTE | Lie a subscription.service.ts |
| 41 | A FAIRE | Rapport financier mensuel | Evolution revenus, comparatif mois/mois, export PDF | Nouveau module | MOYENNE | Depend de #39 |

MODULE 9 – Perspectives Long Terme

| # | Etat | Fonctionnalite | Description | Dependances | Effort | Commentaire |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 | PERSP. | Prediction demande (ML) | Volume dechets par zone/saison. Historique 6 mois | Historique donnees | Eleve | Python microservice recommande |
| 43 | PERSP. | Optimisation des tournees | Itineraires optimaux via GPS + densite clients | API cartographique | Eleve | Google Maps Platform ou Leaflet |
| 44 | PERSP. | App Mobile Admin (PWA) | KPIs mobile, notifs push, validation actions | API stable | Moyen | Angular PWA ou Ionic |
| 45 | PERSP. | Extension multi-ville | Bobo-Dioulasso, Koudougou, Banfora | Multi-tenant | Eleve | Architecture backend a revoir |
| 46 | PERSP. | Integration API Mairies | Rapports reglementaires auto, licences digitales | API mairie | Eleve | A negocier avec mairie de Ouaga |
| 47 | PERSP. | Traceurs GPS IoT engins | Suivi vehicules temps reel sur carte admin | Materiel IoT + SIM | Eleve | Lie au module Mobilite dashboard agence |
| 48 | PERSP. | Module Qualite ISO 14001 | IPE, taux recyclage vs enfouissement, export audit | Partenaires recyclage | Moyen | Certification internationale |

10 FAIT  |  25 A FAIRE  |  10 COMMENTE  |  5 PARTIEL  |  7 PERSPECTIVES  |  Total : 48 items | 9 modules
Collect Déchets – Sahelys – 05 Juin 2026